PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

- INVESTICIJE-                                                                                                          ZA RAZDOBLJE 2014. – 2016.

RAZDJEL 001 –UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

INVESTITOR: PRORAČUN GRADA SISKA

ŠIFRA                 MB 2553043

PROGRAM:A01 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME

Kapitalni projekt: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukturu

|  |  |  | INVESTICIJA (NAZIV) | Izvrš. do 2012. | Proračun 2013. | Proračun 2014. | Procjena 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IZGR. JAV. POVR. I NER. CESTA –GALDOVO KAPTOLSKO Potvr. DIP 2008. Lok. dozvola: 29.12.2008. Građ. dozvola-načelna 12.05.2009. Počet. rad. 31.05. 2010. Proj. uključuje gradnju: DA Izgradnja šetnice uz Kupu od Mihanovićeve ulice do Starog grada | 5.021.294,00 (Izvor: kom.dop.) | 0,00 | 0,00 50.000,00 (komunalni doprinos) | 2.110.000,00 |
|  |  |  | IZGR. KOM. INFR. RAČIĆEVA I BECIĆEVA ULICA Potvr. DIP 2008. Lok. dozvola: 19.12.2008. Građ. dozvola 4.05.2009. Počet. rad. Proj. uključuje gradnju: DA | 544.693,00 (komun. doprinos) 626.305,00 (šumski doprinos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | IZGRADNJA PASARELE CAPRAG Potvrda od 25.08.2008 god. | Priprema zemlj. 27.750,00 šum dop | 62.000,00 (prihod za posebne namjene) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | PROJ. REK. I IZGR. KOM.INFR. -klizište Viktorovac -V. Radauša -Idej., gl. i izv. proj.pothodnik O. Augusta- Fistrovićeva (ispod gl. mag. pruge M104 Projekt šetnice od Mihanovićeve do St. grada -uskl. gotov. proj. geod. snim, parc. elaborata Idejni, glavni i izvedbeni proj.kom. infr. zap. ulice DPU ŽITNA ulica Proj. parkiral. kod Osnovne škole Viktorovac Novelacija glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju prilazne ceste s parkiralištima u Sisku CRS Kolodvor do Zvonimirove ulice Dopuna projektne dokumentacije za nadvožnjak nove ulice južno od Školske ulice u Sisku Usklađenje projekta oborinske odvodnje Bakranove ulice s novelacijom sustava javne odvodnje grada Siska. Posebna geodetska podloga za izradu projekta okoliša nove športske dvorane – izmjene i dopune Izrada projekta okoliša nove športske dvorane –izmjene i dopune proj.-prometnica i parkirališta. Izgradnja Ulice Pavleka Miškine Izgradnja nogostupa u Topolovcu | 40.500,00 (županijski proračun) 47.700,00 (kom. dop.) 195.625,00 (kom. dop.) 47.500,00 (kom. dop.) (50.000,00) žup. proračun 115.814,90 (komun. doprinos) 54.300,00 (komunalni doprinos) 18.750,00 (kap. pom. ŽP) 74.825,00 (kom. dop.) 33.750,00 (kom. dop.) 18.125,00 (kom. dop.) 0,00 0,00 0,00 0,00 | 32.000,00 (prihod za posebne namjene) 72.000,00 (šumski doprinos) 0,00 0,00 116.500,00 (šumski doprinos) 70.000,00 (kom. dop.) 81.450,00 61.249,00 (kap. pomoć županije) 0,00 0,00 15.000,00 (kom. dop.) 0,00 0,00 126.625,00 (kom. dop.) 0,00 | 50.000,00 (prihod za posebne namjene) 0,00 0,00 228.000,00 (kom. dop.) 250.000,00 (prihod za posebne namjene) 15.000,00 0,00 0,00 45.000,00 (kom. doprinos) 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 (kom. dop.) 900.000,00 (kom. dop.) | 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.250,00 81.250,00 0,00 400.000,00 |
|  |  |  | IZGRADNJA SEMAFORIZAC. KRIŽANJA LOVRIĆEVE I GUPČEVE ULICE Potvr. DIP Lok. dozvola: Građ. dozvola (Prema Pravilniku o jednostavnim građevinama) Počet. rad. Proj. uključuje gradnju: DA REKONSTRUK. NERAZVRSTANE CESTE NOVO PRAČNA PORTA HLADNE PRERADE Lok.dozv. 10.01.2008 Potv. Glav. Proj.01.03.2010 IZGRADNJA PROMETNIH I JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA SISKA Izgradnja šetališta V. Nadzora, šetališta Viktorovac, parkirališta u Cesarčevoj lokacija 3., šetnica uz Kupu od Mihanovićeve do Starog grada , Vinogradska ulica u Sisku i Bakranova ulica IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U SAVSKOJ ULICI Izrada projekta energetske učinkovite javne rasvjete u Gradu Sisku Idejni glavni i izvedbeni projekt javne rasvjete na području Grada Siska Novelacija projektne dokumentacije za igralište u MO Eugen Kvaternik Izgradnja igrališta u MO Eugen Kvaternik Izgradnja dijela I faze biciklističkih staza i trakova u Sisku Novelacija izvedbenog projekta za pojačano održavanje i projekt pješačke staze u Savskoj ulici | 215.088,00 200.000,00 (žup. prorač.) 5.625,00 830.041,00 (pomoć. EU) 0,00 | 0,00 2.181.624,00 (kom.dop.) 4.243.376,00 (pomoć EU) 745.380,00 (kap.pom.) 0,00 40.000,00 (prih. za posebne namjene) 43.750,00 (kom. dop.) 86.500,00 (kom. dop.) | 0,00 0,00 1.220.000,00 (kom. dop.) 300.000,00 (kom. dop.) 50.000,00 (šumski doprinos) 35.000,00 (kom. dop.) 50.000,00 (kom. dop.) 1.000.000,00 (opći prihodi i primici) 70.000,00 (kom. dop.) 1.000.000,00 (opći prihodi) | 0,00 0,00 0,00 200.000,00 |

IZVOR: ŠUMSKI DOPRINOS

|  |  | INVESTICIJA (NAZIV) | Izvrš. do 2012. | Proračun 2013. | Proračun 2014. | Procjena 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IZGR. KOM. INFR. RAČIĆEVA I BECIĆEVA ULICA Potvr. DIP Lok. dozvola: 19.04.2008. Potv.gl.pr. 04.05.2009 Proj. uključuje gradnju: DA PRIPR. ZEMLJ.ZA IZGRAD. ODVOJKA UL. IVANA MAŽURANIĆA PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU ODVOJKA UL.DR.I.PEDIŠIĆA Lok.dozvola: 04.06.2008. Potvrda na glavni projekt:22.10.2008 IDEJNI GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT NOGOSTUPA U ULICI MARJANA CELJAKA USKLAĐENJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE , GEODETSKE SNIMKE I PARCELACIJSKI ELABORATI Idejni, glavni i izvedbeni projekt autobusnog stajališta u Selima Idejni, glavni i izvedbeni projekt uređenja šetališta V. Nadzora i šetališta Viktorovac u Sisku PROJEKTI REKON. I GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA Projekt rekonstrukcije Galdovačke ulice s pješačkim i biciklističkim stazama Izgradnja parkirališta u Cesarčevoj ulici u Sisku lokacija I. Izrada geodetskog snimka postojećeg stanja i izrada projektne dokumentacije za pojačano održavanje ulica na području MO Ive Bujić | 626.305,68 26.531,25 24.454,88 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 85.000,00 116.500,00 (šumski doprinos) 40.000,00 | 0,00 0,00 0,00 45.000,00 (šumski doprinos) 85.000,00 (šumski doprinos) 228.000,00 (kom. dop.) 20.000,00 150.000,00 (šumski doprinos) 250.000,00 (prih. za posebne namjene) 85.000,00 (šumski doprinos) 50.000,00 (šumski doprinos) 87.500,00 (šumski doprinos) | 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 |

| IZVOR: NAKN. ZA PRIKLJUČENJE NA KOM. INFR. |
| --- |
|  |  |  | INVESTICIJA (NAZIV) | Izvrš. do 2012. | Proračun 2013. | Proračun 2014. | Procjena 2015. |
|  |  |  | PROJ. IZGR. I REK. VOD. SUSTAVA NASELJA LETOVANCI-MADŽARI-ST. SELO II faza Potvr. DIP 2008. Lok. dozvola: 06.07.2009. Građ. dozvola Potvrda 21.12.2009. Proj. uključuje gradnju: DA Projekt za izgradnju i rekonstr.vodov. mreže i priklju u Ul. Tina Ujevića Idejni glavni i izvedbeni projekt za izgradnju i rekonstrukciju vodov.mreže i priklj. U Ulici N.Šipuša IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE U GALDOVU KAPTOLSKOM Potvr. DIP 2008. Lok. dozvola: 29.12.2008. Građ. dozvola-načelna 12.05.2009. Proj. uključuje gradnju: DA Počet. rad. 31.05.2010 Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za održavanje oborinske odvodnje u naselju Galdovo I etapa Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za održavanje oborinske odvodnje u naselju Galdovo II etapa | Izvršene izgr. i rek. I faze 44.336,70 53.750,00 0,00 969,00 0,00 0,00 | 400.000,00 (naknada za razvoj) 0,00 60.000,00 (naknada za priključenje) 0,00 76.852,00 (naknada za priključenje) 18.000,00 254.521,00 (vodni doprinos) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 |

| IZVOR: VODNI DOPRINOS |
| --- |
|  |  |  | INVESTICIJA (NAZIV) | Izvrš. do 2012. | Proračun 2013. | Proračun 2014. | Procjena 2015. |
|  |  |  | IZGR. I REK. UREĐAJA ZA ODVODNJU OBORINSKIH VODA Potvr. DIP 2011. Proj. uključuje gradnju: DA Projekti izgradnje i rekon. uređaja za odvodnju oborinskih vod. naselje Galdovo II etapa | 31.250,00 0,00 | 85.000,00 0,00 | 50.000,00 254.000,00 | 50.000,00 0,00 |

| IZVOR:OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |
| --- |
|  |  |  | INVESTICIJA (NAZIV) | Izvrš. do 2012. | Proračun 2013. | Proračun 2014. | Procjena 2015. |
|  |  |  | Projekti i geodetski radovi za izg. i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada (pristupna cesta Brodocentar, projekt rekonstrukcije ceste Gušće-Svinjičko) Sanacija klizišta na groblju Viktorovac Rekonstrukcija pješačke staze uz dječje igralište u Ulici S. i A. Radića u Sisku | 0,00 0,00 | 80.000,00 45.000,00 117.553,00 | 250.000,00 50.000,00 | 100.000,00 50.000,00 |

Kapitalni projekt: Ulaganje u odlagalište komunalnog otpada «Goričica»

| IZVOR: NAKNADA ZA DEPONIRANJE |
| --- |
|  |  |  | INVESTICIJA (NAZIV) | Izvršeno do 2012. | Proračun 2013. | Proračun 2014. | Procjena 2015. |
|  |  |  | DODATNO ULAG. NA ODLAGAL. KOM. OTPADA GORIČICA | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |